แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 12 เดือน)
เทศบาลตำบลผาสุก  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางหลวงท้องถิ่น อด. ถ.31-003) บ้านผาสุก หมู่ที่ 1
	พนักงานร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	496,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนรอบบ้านผาทอง 2) บ้านผาทอง หมู่ที่ 10
	พนักงานร้อยล
ะ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	498,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
(เหลือจ่าย 2,000)

	3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยอโศกถนนเพื่อการเกษตร 1
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพื่อการเกษตรวัดถ้ำโพธิ์ทอง บ้านคำยางน้อย หมู่ที่ 12
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเพื่อการเกษตรคำไฮน้อย 1)  บ้านคำไฮน้อยหมู่ที่ 14
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคำบงนายเหรียญชัย-บ้านกำนันสม(คำบง ซอย 1)  บ้านสมสวัสดิ์ หมู่ที่ 15
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	498,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	498,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านยางเจริญ ถึง วัดป่าไม้งามลำพันชาด) บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 16
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	496,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดงเศรษฐี - ดงสวรรค์ บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 17
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	496,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดงสวรรค์ - ดงเศรษฐี  บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 18
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	496,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกจากถนนลาดยางชนบทถึงวัดป่าแก้วคำไฮ ซอย 13 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างรพ.สต.คำยาง บ้านคำยาง หมู่ที่ 3
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	476,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	476,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีวิไล 2/ดงกลางซอย1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านคำจวง 3, ซอยคำจวง 7 บ้านคำจวง หมู่ที่ 6
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คนวิ่งรอบสระประปา  บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	497,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	497,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสนอง(ถนนหน้าวัด) บ้านวังทอง หมู่ที่ 9
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	496,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	496,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	16.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (U-Ditch) หมู่ที่ 4

	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
	471,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	471,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	17.โครงการขยายเขตประปาค่าวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ HDPE PE100VPN6 Dia 3"บ้านน้อยมาลีสถาพร  หมู่ที่ 7
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ประปา
	617,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	617,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	18.การปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนากลาง บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13

	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา
	718,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	718,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	19.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
	ผู้รับจ้างร้อยละ 100 ได้รับค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้

	98,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ


	20.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลผาสุก,ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร,ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา,ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลผาสุก ขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก
	100,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ










ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลผาสุก
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
20,000 บาท

	2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลผาสุก
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
30,000 บาท

	3.โครงการอบรมพิธีกร ปราชญ์ชาวบ้าน
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
30,000 บาท

	4.โครงการส่งเสริมผ้าทอมือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพัฒนารายได้ตำบลผาสุก
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ











ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆและวันสำคัญ
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
20,000 บาท

	2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	250,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	249,900 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	3.โครงการบวชสามเณรตำบลผาสุก

	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
50,000 บาท

	4.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผาสุก

	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ

	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
50,000 บาท

	5.โครงการสืบสานประเพณีประจำปี(งานครบรอบสถาปนาอำเภอ)
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ

	500,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	485,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	6.โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	720,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	720,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	7.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	40,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	30,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)







ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผาสุก (ค่าจัดการเรียนการสอน)
	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
	440,640
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	440,640 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	2.โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝั่งทักษะแห่งการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน
	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	50,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)


	3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
	268,690
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	165,285 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
	1,755,200
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	1,499,640 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 255,560 บาท

	5.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)

	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม นม
	2,624,300
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	1,639,987.80 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 688,385.16 บาท

	6.โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	50,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	7.โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

	เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
	5,818,200
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	5,282,000  บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 536,200 บาท

	8.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานของนักเรียน
	นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
 
	70,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	70,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	9.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ

	400,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	549,930  บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 150,000 บาท

	10.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	150,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลด 150,000 บาท

	11.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสากลในระดับต่างๆเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลด 50,000 บาท

	12.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอน(ผาสุกมินิมาราธอน)

	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลด 50,000 บาท

	13.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก “ปฐมวัยเกมส์”
	เด็กนักเรียนร้อยละ 100เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	49,602 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	14.โครงการดำเนินการในการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	100,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	203,906.50  บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 300,000 บาท

	15.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
	คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	(โอนลดงบประมาณ)
ไปรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

	16.โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง 
	ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	400,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	570,400  บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 180,000 บาท

	17.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
	ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	(โอนลดงบประมาณ)
ไปรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	18.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
20,000 บาท

	19.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	19,026,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	17,533,400 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 1,492,600 บาท

	20.เบี้ยยังชีพคนพิการ

	ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	4,082,400
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	4,714,200 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 650,000 บาท

	21.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	102,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	83,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	22.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	20,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	23.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
50,000 บาท

	24.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
50,000 บาท

	25.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	80,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	72,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	26.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
	50,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(50,000บาท)

	27.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(อุดหนุน)

	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	20,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 30,000 บาท

	28.โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสถานประกอบการ
	ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	15,585 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน)

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	29.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
	ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ
	64,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	30,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน)
โอนลด 34,000 บาท

	30.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน)
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	10,000 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน)
โอนลด 20,000 บาท

	31.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี To be number one (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	266,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	319,980 บาท
 (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 54,000 บาท

	32.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(30,000บาท)

	33.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
	สัตว์ ร้อยละ 100 ได้รับการฉีดวัคซีน จากโรคพิษสนุขบ้า
	97,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	88,050 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 8,950 บาท

	34.เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู
	 	 	 	 	
	พนักงานร้อยละ 100 ได้รับบำนาญ
	132,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	132,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	35.โครงการจัดตั้งด่านชุมชน
	ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ
	108,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	108,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	36.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงทางถนน
	ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(30,000บาท)

	37.โครงการการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

	ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ
	100,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(100,000บาท)

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	38.โครงการจัดงานวัน อปพร.

	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ

	10,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(10,000บาท)

	39.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย
	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ
	100,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	29,400 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 70,000 บาท

	40.โครงการทำแนวกันไฟป่า

	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	50,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 30,000 บาท

	41.โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	10,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

	42.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	20,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	43.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่นๆ
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(50,000บาท)

	44.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(20,000บาท)

	45.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีในวันสำคัญของชาติ
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	20,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	46.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(30,000บาท)


	47.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3  
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	130,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	130,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	48.โครงการจิตอาสา
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	30,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	30,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	49.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ
	100,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(100,000บาท)

	50.ค่าชำระหนี้เงินต้น

	เทศบาลชำระหนี้ร้อยละ 100
	3,017,465
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	2,982,464.96 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	51.ค่าชำระดอกเบี้ย
	เทศบาลชำระหนี้ร้อยละ 100
	350,780
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	319,815.21 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	52.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100
	550,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	368,917 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 181,100 บาท

	53.สำรองจ่าย
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
	200,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	1,616,170.70 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 1,528,260 บาท

	54.เงินช่วยพิเศษ			

	พนักงานร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
	100,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	88,020 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 11,980 บาท

	55.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน
	300,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	300,000 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)

	56.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)							
	พนักงานร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน
	1,226,676
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	1,283,676 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 57,000 บาท

	57.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	

	เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100
	73,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	72,948.11 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 3,000 บาท

	58.เงินสมทบกองทุนทดแทน

	เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100
	20,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	7,200 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)



ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการ

	ผลผลิต

	งบประมาณ

	ระยะเวลาดำเนินการ

	ผลการดำเนินการ

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


	1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ
	50,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(50,000บาท)

	2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(50,000บาท)

	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(50,000บาท)

	4.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	69,250 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนเพิ่ม 30,000 บาท

	5.โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	70,000
	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ยังไม่ดำเนินการ
	โอนลดงบประมาณ
(70,000บาท)

	6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	28,028 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 20,000 บาท

	7.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก
ผาทอง

	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
	50,000

	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
	ดำเนินการแล้ว
	40,208 บาท
(คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน)
โอนลด 8,000 บาท




